|  | Департамент образования города Москвы Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 89 имени А.П. Маресьева» Юридический адрес: 123592 г. Москва, ул. Кулакова, д. 12, к. 2 тел./факс: 8(495)758-91-15, E-mail: 89@edu.mos.ru, сайт: http://sch89sz.mskobr.ru ОКПО 48489246, ОГРН 1037739225809, ИНН 7734230995, КПП 773401001 |
| --- | --- |

Ремонт 2016 год.

Начало работ 27 июня 2016 года.

Окончание работ 15 августа 2016 года.

Подрядчик ООО «Стройгарант»

Государственный контракт: № 0173200001416000387. Сумма: 2.643,969.78

Ул. Кулакова, дом 12, корпус 2.

- Ремонт коридора 3-го этажа(покраска стен, потолков, окон).

- Ремонт классов – 201,301, 310, 300, 313( оклейка стен стеклообоями, покраска стен,       потолков, окон, замена линолеума).

- Ремонт лестничных маршей(покраска стен, потолков, замена поручней).

Ул. Кулакова, дом 14, корпус 2.

1.     Ремонт лестничных маршей – 2 шт.( покраска стен, полов, замена плитки).

2.     Замена металлических дверей- 2 шт.

3.     Замена пластиковых дверей – 2 шт.

4.     Замена оконных блоков.

5.     Ремонт групп 5,7(покраска стен).

6.     Замена калорифера – 2 шт.